湖南化工职业技术学院文件

化职院〔2019〕86号

关于印发《湖南化工职业技术学院基本建设、修缮工程审计实施办法》的通知

各二级单位：

为进一步规范我校基本建设、修缮工程的审计工作，学校对《湖南化工职业技术学院基本建设、修缮工程审计实施办法》进行了修订，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：湖南化工职业技术学院基本建设、修缮工程审计实施办法

二Ｏ一九年十二月三十日

主题词：基本建设、修缮工程审计实施办法  修订  通知

湖南化工职业技术学院办公室                 2019年12月30日印发

(共印5份)

附件：

湖南化工职业技术学院基本建设、修缮工程审计实施办法

第一章  总则

第一条　为了规范我校基本建设、修缮工程的审计工作，提高审计工作质量，根据国家教育部《教育系统内部审计工作规定》、《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》结合我校实际，制定本办法。

第二条　基本建设、修缮工程审计的目的，是严格控制工程造价,提高资金的使用效益,促进我校基本建设、修缮工程及业务管理部门加强管理，保障建设和修缮投资合法、合理使用。

第三条　本办法所称基本建设、修缮工程是指校本部及校内各二级院部(处、室)的基本建设项目和 2000.00元以上的修缮工程项目,或校领导和财务处认为有必要审计的项目。

第四条  工程决算的审计,先由业务管理部门对工程量进行审核，审计部门再对工程决算进行审计,审计处根据项目金额情况决定报送中介机构审计和省财评中心复核。可根据实际情况先进行结算审计，再做决算审计。

第五条  开展基本建设、修缮工程审计，如需聘请有关专业人员或向有关部门和人员咨询，根据情况经校领导批准委托社会审计机构进行审计，所发生的审计费用在项目经费中支付。

第二章  审计范围

第六条  凡使用学校财政性资金、银行贷款、社会捐赠资金和自有资金等投资的基本建设项目和修缮工程项目都必须接受审计监督。

第七条  审计处对项目立项至竣工验收决算的全过程进行审计监督。促进项目建设有关职能部门加强管理，保障基本建设、修缮工程项目投资合法、合理使用，提高工程项目投资效益。

第三章  审计依据

第八条  基本建设、修缮工程在申请开工前审计时，需提供下列资料：

(一)报批的项目建议书；

(二)可行性研究报告；

(三)设计任务书；

(四)概(预)算书，图纸及其审批文件；

(五)资金来源及财务计划；

(六)项目开工报告。

第九条  基本建设、修缮工程在进行竣工决算审计时必须具备以下条件：

(一)初步竣工验收报告；

(二)业务管理部门认可的决算报表；

(三)施工合同书；

(四)图纸、变更图纸及其他变更资料、有效签证单等；

(五)标书；

(六)修正总概(预)算及批准文件；

(七)其他与财务有关的资料；

(八)国家有关基建(修缮)工程项目管理法规和省政府发布的工程预算定额及其配套的有关取费文件等。

第十条  基本建设、修缮工程中的隐蔽工程、变更签证等，业务管理部门必须按照相关规定程序办理并通知监察、审计等相关人员到施工现场见证。

第四章  审计内容

第十一条  下列内容需要进行审计：

(一)基本建设及修缮工程项目开工前的审计内容：

1．基建及大型维修工程项目各项审批手续是否完备、合法，投资是否纳入学校的年度投资计划。

2．投资来源是否合法，当年资金是否落实。

3．基建规模和设计标准是否与可行性研究报告文件相符，有无超规模、超标准的问题。

4．项目建设有关职能部门内控制度是否健全，相关人员是否具有岗位资格，职责是否明确，项目责任追究制是否建立，项目各个环节是否明确责任人。

5．工程的设计、监理、施工单位的资质等级是否符合国家有关规定；从业人员是否具有相关资格，是否存在挂靠或转让、分包业务问题。

6．工程招标、承包是否符合规定，手续是否完备合法，所订合同或协议书中的责权利、质量、工期、取费等级、拨付款办法、奖惩、保修及时效等内容是否全面、符合规范。

7．与设计单位的合同是否合法、规范，收费是否合理。

8．合同中建设方现场管理人员的签证权限和责任是否明确；合同条款是否存在前后矛盾或与招标文件不一致可能造成结算纠纷的情况。

9．在合同中是否明确规定预结算编制误差应控制在5%以内，凡违约超过5%的，审核费由施工单位支付，并按核减额10%的比例支付违约金。

(二)对基本建设、修缮工程项目概预算执行情况审计主要内容：

1．征地拆迁费用支出是否真实、合法，管理是否符合有关规定；道路、通水、通电等费用支出是否真实、合法。

2．调整概算是否符合国家规定的编制办法、定额和标准，是否经过审批；设计变更的内容是否符合规定，手续是否齐全；有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题；工程项目建设中的重大变更是否按程序经集体研究决定，有无随意变更合同条款和工程项目内容的情况。

3．基建、修缮资金的使用是否合规，有无转移、侵占、挪用建设资金和损失浪费等问题。

4．工程价款结算、往来帐款和账务报表是否真实、合法，有无高估冒算、虚报冒领、多帐户支付、违反合同规定预付工程款等问题，工程是否按项目核算、记帐。

5．工程项目设备和材料等物资是否按设计要求采购；设备和材料等物资的验收、保管、使用维护是否有效，有关材料的质检证明是否齐全，有无假冒伪劣产品。对数量多、价值高且工程造价管理部门未发布统一价格的材料，在采购时应进行现场跟踪审计。

6．督促业务职能部门做好施工签证，使其真实、规范，杜绝玩忽职守，不负责任的行为。所有签证资料学校职能部门必须保留原件，审计时应核对原件。工程中的所有会议纪要必须由学校职能部门起草，不得由施工单位代笔。

(三)对基建、修缮工程项目竣工决算审计的主要内容：

1．项目竣工决算报表及说明书是否真实、价格是否合理，计取各种费用及执行文件，选用版本是否准确、规范。

2．竣工决算的编制依据是否符合规定，资料是否齐全，手续是否完备，各项清理工作是否全面、彻底。

3．建设项目概(预)算最终执行情况。

4．交付使用资产是否真实、完整，是否符合交付使用条件，移交手续是否齐全、规范，成本核算是否正确，有无挤占成本、提高造价、转移投资等问题。

5．基建工程预付款在审计之前不得超过该工程合同约定支付金额的比例。

第五章  委托审计

第十二条  审计处负责对拟委托审计项目的中介机构资质及项目具体承办人员的执业资质进行审查，并负责选定中介机构(必要时通过招标选择中介机构)。审计处根据项目金额情况决定报送中介机构审计和省财评中心复核。

第十三条  委托社会中介机构审计的工作由省、市相关审计部门负责监督和指导，接受其对委托审计项目进行抽查。

第六章  处理原则

第十四条  审计处按照审计程序进行审计监督，对审计过程中查出的违反财经法纪的行为和损害我校权益的行为及其有关责任人，向校领导提出处理、处罚的意见和建议。

第十五条  审计中凡是发现施工单位篡改签证资料的；签证明显与事实不符且金额超过实际造价1万元的；施工单位报审总造价超过审定总造价30%等情况均报省教育厅，作为不良行为记录在全省教育系统通报。

第七章  附则

第十六条  本办法由审计处负责解释。

第十七条  本办法自发布之日起执行，以前行文与本办法内容不符的，以本文件为准。